Приложение №1

к постановлению администрации

муниципального образования

город Юрьев-Польский

Юрьев-Польского района

от 30.12.2014  № 317

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОБЪЕМЕ И ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

| Источники финансирова-ния | 2013 год | 2013 - 2014 года | 2013 - 2015 года |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого по Программе, в том числе: | 0,0 | 18118714,6 | 18227150,5 | 26125863,2 | 26309597,3 | 39045,188,09 | 48114451,7 | 56723897,25 | 57493231,8 | 82113987,2 | 90568255,0 | 108922752,3 |
| заемные средства | 0,0 | 18114000,0 | 18114000,0 | 25877000,0 | 26060400,0 | 38640500,0 | 47762900,0 | 54948000,0 | 55263900,0 | 79451500,0 | 87178100,0 | 105018000,0 |
| собственные средства участника Программы | 0,0 | 4714,6 | 113150,5 | 248863,2 | 249197,3 | 253557,5 | 351551,7 | 510151,2 | 510726,7 | 597585,2 | 773933,3 | 898644,3 |
| средства Фонда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 774003,00 | 1050927,0 | 1262687,6 | 1599819,6 | 1838235,0 |
| средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119432,1 | 0,0 | 151130,59 | 0,0 | 245871,17 | 333839,0 | 401107,2 | 508201,1 | 583936,5 |
| средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 151131,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 245871,88 | 333839,0 | 401107,2 | 508201,1 | 583936,5 |
| другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2

к постановлению администрации

муниципального образования

город Юрьев-Польский

Юрьев-Польского района

от 30.12.2014  № 317

## V. Экономическое обоснование реализации Программы

Объем финансовых потребностей на реализацию Программы определяется посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия Программы на основе цен, сложившихся по состоянию на 01.01.2013. Финансовые потребности на реализацию мероприятий Программы определяются на основе:

- укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции;

- действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, территориальные единичные расценки и другие);

- цен и предложений предприятий-производителей (поставщиков);

- утвержденных индексов-дефляторов.

Строительство котельных в районе фабрики "Авангард" и завода "Промсвязь" позволит:

- увеличить выручку организации за счет отказа от приобретения тепловой энергии от сторонних организаций;

- увеличить амортизационные отчисления за счет повышения стоимости основных фондов.

Реконструкция тепловых сетей позволит снизить износ и, как следствие, уменьшить количество аварийных ситуаций на системе коммунальной инфраструктуры. Бесканальный способ прокладки тепловых сетей с применением предизолированных труб позволит снизить потери тепловой энергии. Все это позволит снизить издержки, то есть избежать дополнительных расходов, связанных с ремонтом сетей и предотвращением аварий.

Финансовые потребности для реализации Программы составляют:

В 2013 году Программой запланирована реализация II этапа строительства блочно-модульной котельной для обеспечения теплоснабжения потребителей, ранее запитанных от котельной ОАО "Юрьев-Польская ткацко-отделочная фабрика "Авангард" (I этап реализован в 2012 году).

В 2014 году Программой запланировано строительство блочно-модульной котельной для обеспечения теплоснабжения потребителей, ранее запитанных от котельной ОАО "Юрьев-Польский завод "Промсвязь", реконструкция 0,17 км тепловых сетей.

В 2015 году Программой запланирована реконструкция 1,81 км тепловых сетей в г. Юрьев-Польском.

Информация об объеме и источниках финансирования программы по модернизации системы теплоснабжения представлена в приложении N2 к Программе.