Приложение №1

к постановлению администрации

муниципального образования

город Юрьев-Польский

Юрьев-Польского района

от 30.12.2014  № 314

| Источники и объемы финансирования программы | Программа может финансироваться за счет следующих источников: федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники. Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы – 3 900,6 тыс. рублей. Объем средств федерального бюджета определяется ежегодно в рамках формируемых бюджетных заявок в адрес дирекции федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах". |
| --- | --- |

Приложение №2

к постановлению администрации

муниципального образования

город Юрьев-Польский

Юрьев-Польского района

от 30.12.2014  № 314

## 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансовое обеспечение Программы реализуется за счет средств бюджета муниципального образования город Юрьев-Польский на соответствующий финансовый год.

### ОБЪЕМ РАСХОДОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

### (тыс. рублей)

| Направления и виды расходов | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Профилактика дорожно-транспортного травматизма | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внедрение проектов организации дорожного движения | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Повышение уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры | 30,6 | 250,0 | 1030,0 | 810,0 | 840,0 | 410,0 | 430,0 | 3 800,6 |
| Итого: | 30,6 | 250,0 | 1030,0 | 810,0 | 840,0 | 410,0 | 430,0 | 3 900,6 |

Приложение №3

к постановлению администрации

муниципального образования

город Юрьев-Польский

Юрьев-Польского района

от 30.12.2014  № 314

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Объем финанси-рования (тыс.руб) | Источ-ник финанси-рования | Испол-нители | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача 1. Формирование безопасного поведения участников дорожного движения |
| 1.1 | Оборудовать и поддерживать в школах, дошкольных учреждениях, учреждениях дополнительного образования, лагерях отдыха детей уголки по тематике безопасного дорожного движения | постоянно | - | - | УО | планирование расходов осуществляет УО за счет средств бюджета МО Ю-П р-н |
| 1.2 | Организовать работы по профилактике ДТП в лагерях отдыха детей, проведение в них конкурсов с определением победителей | постоянно | - | - | УО | планирование расходов осуществляет УО за счет средств бюджета МО Ю-П р-н |
| 1.3 | Провести неделю безопасности дорожного движения перед началом школьных (летних) каникул | еже-годно | - | - | УО, ОГИБДД | Проведение внеклассных занятий, патрулирований у образовательных учреждений |
| 1.4 | Информировать УО о состоянии ДТП, с целью выработки совместных мероприятий по профилактике ДТП | еже-квартально | - | - | ОГИБДД | предоставление отчетов о статистике ДТП |
| 1.5 | Усовершенствовать учебно-методическую базу в общеобразовательных школах, где проводится подготовка водителей | постоянно | - | - | УО | планирование расходов осуществляет УО за счет средств бюджета МО Ю-П р-н |
| 1.6 | Изготовить и распространить световозвращающие приспособления в среде дошкольников и учащихся младших классов (40% детей) | еже-годно | - | - | УО | планирование расходов осуществляет УО за счет средств бюджета МО Ю-П р-н |
| 2 | Задача 2. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов |
| 2.1 | Оптимизация работы городского пассажирского транспорта: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | проведение комиссионного обследования автобусных маршрутов с целью оценки соответствия технического состояния и уровня содержания автомобильных дорог и автобусных остановок | еже-годно | - | - | администрация | по результатам обследования составлять акт |
| 2.1.2 | провести обследование пассажиропотоков | еже-годно | - | - | администрация, перевозчики | по результатам обследования составлять акт |
| 2.1.3 | корректировка схем движения маршрутов | еже-годно | - | - | администрация, перевозчики | при установлении необходимости |
| 2.2 | Внедрение проектов организации дорожного движения, направленных на повышение безопасности дорожного движения: |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Разработка (актуализация) «Схемы организации дорожного движения и дислокации дорожных знаков МО г.Юрьев-Польский» | 2016 | 100,0 | МБ | администрация |  |
| 2.3 | Прочие мероприятия: |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | провести совместные профилактические операции, направленные на предупреждение аварийности | еже-годно | - | - | администрация, ОГИБДД |  |
| 2.3.2 | провести социологическое исследование участников дорожного движения об удовлетворенности деятельностью ОГИБДД | еже-годно | - | - | администрация |  |
| 3 | Задача 3. Повышение уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры |
| 3.1 | оборудование пешеходных переходов в соответствии с ГОСТ, в т.ч.: - ул.Горького, у СОШ №3); - ул.Школьная, у СОШ №2; - ул.Артиллерийская, у СОШ №1; - ул.1 Мая, д.77; - ул.1 Мая, д.95; - ул.Шибанкова, д.50; - ул.Шибанкова, д.96; - ул.Железнодорожная, у Ж/Д вокзала; - ул.Вокзальная, д.16. | 2014 2015 2016 2016 2016 2017 2017 2018 2018 | 0,0 220,0 220,0 220,0 220,0 220,0 220,0 220,0 220,0 | МБ | администрация, подрядная организация | в весенне-летний период |
| 3.2 | приобретение и установка дорожных знаков | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 30,6 0,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 | МБ | подрядная организация | по мере выявления |
| 3.3 | выполнение работ по прочистке трубопереездов и кюветов автомобильных дорог общего пользования | еже-годно | - | МБ | администрация, подрядная организация * | оплачивается в рамках исполнения контракта по благоустройству |
| 3.4 | восстановление горизонтальной дорожной разметки | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 0,0 30,0 120,0 120,0 150,0 160,0 180,0 | МБ | администрация, подрядная организация | в весенне-летний период |

* подрядная организация отбирается для выполнения работ, оказания услуг, поставки товара, с учетом требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Используемые сокращения:

администрация – администрация муниципального образования город Юрьев-Польский Юрьев-Польского района;

МБ – бюджет муниципального образования город Юрьев-Польский;

ОГИБДД – отдел государственной инспекция безопасности дорожного движения ОМВД России по Юрьев-Польскому району;

УО – управление образования администрации муниципального образования Юрьев-Польский район;

подрядная организация – организация, отобранная для выполнения работ, оказания услуг, поставки товара, с учетом требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Оборудование пешеходного перехода в соответствии с действующими ГОСТ (ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52766-2007) включает в себя оснащение пешеходного перехода горизонтальной дорожной разметкой с использованием красящих составов белого и желтого цвета, установка дорожных знаков «Пешеходный переход» на желто-зеленом фоне, установка турникета на протяжении 50 м в каждую сторону от пешеходного перехода по обе стороны дороги (на нерегулируемом пешеходном переходе), обеспечение искусственного освещения.