Приложение № 1

к постановлению администрации муниципального образования

Юрьев-Польский район

## от  10.02.2023  № 128

## Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа муниципального образования город Юрьев-Польский " Обеспечение граждан, проживающих в жилье, признанном аварийным, непригодным для проживания, расположенном на территории города Юрьев-Польский, жилыми помещениями в 2023-2025 годах " |
| 1. | Выполнение работ по сносу многоквартирного дома ул. 1 Мая, д. 85 площадью 261,7 кв.м. | кв.м. | 261,7 |  |  | 261,7 |
| 2. | Выполнение работ по обследованию многоквартирного дома ул. 1 Мая, д. 49 на предмет аварийности | шт. | 1 |  |  | 1 |
| 3. | Количество семей, переселившихся из аварийных домов, подлежащих сносу (реконструкции), из жилых помещений, признанных непригодными для проживания | ед. |  | 9 | 7 | 16 |
| 4. | Площадь приобретенных жилых помещений | кв.м. |  | 177,2 | 123,9 | 301,1 |
| 5. | площадь аварийных многоквартирных домов, жители которых расселены в результате выполнения программы | кв.м. |  | 148,4 | 105,8 | 254,2 |

Приложение № 2

к постановлению администрации муниципального образования

Юрьев-Польский район

## От 10.02.2023 № 128

## Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

## 1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета

## муниципального образования город Юрьев-Польский

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, основного мероприятия, главные распорядители средств бюджета МО г.Юрьев-Польский (далее также - ГРБС), ведомственной целевой программе | Оценка расходов по годам реализации | Расходы (тыс. рублей) по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | всего по муниципальной программе | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа | Обеспечение граждан, проживающих в жилье, признанном аварийным, непригодным для проживания, расположенном на территории города Юрьев-Польский, жилыми помещениями в 2023-2025 годах | МКУ «ЦМУ города Юрьев-Польский» | X | X | X | X | 20 717 | 650,4 | 11 058,4 | 9 008,2 |

2. Ресурсное обеспечение и прогнозная  оценка

расходов областного бюджета,  местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы муниципального образования город  Юрьев-Польский

(тыс. рублей)

|  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств областного бюджета (далее также - ГРБС) по долгосрочной областной целевой программе, ведомственной целевой программе | Оценка расходов по годам реализации, годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего по муниципальной программе | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | Обеспечение граждан, проживающих в жилье, признанном аварийным, непригодным для проживания, расположенном на территории города Юрьев-Польский, жилыми помещениями в 2023-2025 годах | всего | 20 717 | 650,4 | 11 058,4 | 9 008,2 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 20 717 | 650,4 | 11 058,4 | 9 008,2 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  | Приложение № 3 к постановлению администрации муниципального образования Юрьев-Польский район от 10.02.2023 № 128 |
| --- | --- |

План реализации муниципальной программы

| Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, включенной в подпрограмму, мероприятий ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы | Ответст- венный исполни- тель, соиспол- нитель | Источник финанси- рования | Объем средств на реализацию программы, тыс. рублей | Ожидаемый непосредст- венный результат в натуральных показателях (краткое описание, целевые индикаторы и показатели) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Обеспечение граждан, проживающих в жилье, признанном аварийным, непригодным для проживания, расположенном на территории города Юрьев-Польский, жилыми помещениями в 2023-2025 годах» |
| Основные мероприятия, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по сносу многоквартирного дома ул. 1 Мая, д. 85 площадью 261,7 кв.м. | МКУ «ЦМУ города Юрьев-Польский» | Бюджет МО город Юрьев-Польский | 600,4 |  |  | 600,4 | снос многоквартирного дома |
| Выполнение работ по обследованию многоквартирного дома ул. 1 Мая, д. 49 на предмет аварийности | МКУ «ЦМУ города Юрьев-Польский» | Бюджет МО город Юрьев-Польский | 50 |  |  | 50 | обследование многоквартирного дома на предмет аварийности |
| переселение граждан, проживающих в жилье, признанном непригодным для проживания, аварийным, в благоустроенные жилые помещения | МКУ «ЦМУ города Юрьев-Польский» | Бюджет МО город Юрьев-Польский |  | 5 936,2 | 4 150,7 | 10 086,9 | приобрести 6 квартир, общей площадью 301,1 кв.м. |
| переселение граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции путем предоставления выкупной цены | МКУ «ЦМУ города Юрьев-Польский» | Бюджет МО город Юрьев-Польский |  | 5 122,2 | 4 857,5 | 9 979,7 | переселить из многоквартирных домов, признанных аварийными 10 семей, площадь аварийных домов, жители которых расселены – 254,2 кв.м. |
| Итого по муниципальной программе |  |  | 650,4 | 11 058,4 | 9 008,2 | 20 717 |  |

|  | Приложение № 4 к постановлению администрации муниципального образования Юрьев-Польский район от 10.02.2023 № 128 |
| --- | --- |

СПИСОК

многоквартирных домов, планируемых для расселения и сноса

по муниципальному образованию город Юрьев-Польский

| № п/п | Адрес | Планируемый срок расселения |
| --- | --- | --- |
| 1. | ул. 1 Мая, д. 85 | 2023-2024 |
| 2. | ул. Шибанкова, д.32 | 2024-2025 |
| 3. | ул. 1 Мая, д.21 | 2024-2025 |